프로젝트 3

김민주

백인찬

정해찬

주제 : 연극/뮤지컬 등 공연 라인업 및 티켓팅 정보 제공 웹사이트

* 계기 : 콘서트 일정 살펴보곤 함, 멜론 티켓, 인터파크 티켓
* 분산되어 있는 것을 하나로 볼 수 있었으면 좋겠음
* 코로나 때문에 무엇이 열려있는지 한 눈에 볼 수 있거나 알림을 받으면 좋지 않을까?

툴 : Django Framework, Python, sqlite, JavaScript(목표) <- html, css

예상 소요 기간: 4월 26일 ~ 7월 15일 – 2달 반

진행 상황 :

1, 2주차(4/26 ~ 5/9)

1. Django
2. 서버 <-> 클라이언트가 어떻게 통신을 하는지에 대한 공부, RESTful API에 대한 공부, Pycharm (Annaconda – 용도?)
3. DB 공부 + SQL vs noSQL : 장단점 파악 -> 뭐가 좋을까 생각
4. DjangoGirls 튜토리얼 참조(3번 반복)
   * 1회차 : 정말 따라하기
   * 2회차 : MVC가 어떤 구조로 돌아가는지 이해하면서 따라하기
   * 3회차 : 응용하면서 따라하기

3주차 :

1. prototype (뷰에서의 기능 등)
2. 프로젝트 설계(DB – Modeling, 구현할 기능 명세)
3. 분업

4주차 ~ 10주차 :

1. 기간별로 목표 설정
2. 개발 시작

11주차 ~.

1. aws 공부
2. 배포